附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年林芝市国土空间规划监督实施工作项目

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：梁开伦

联系电话：15915790145

填报日期：2025年5月15日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

2024年林芝市国土空间规划监督实施工作包含了“一张图”数据整理与入库、完善平台系统建设、网络安全建设、项目咨询设计费、项目监理费、软件测评等6项事项，项目总预算为401.7万元。其中主体项目包括“一张图”数据整理与入库、完善平台系统建设、网络安全建设事项，经费376.4万元；与之配套的项目咨询设计费预算为11.3万元，项目监理费预算为11.3万元，软件测评经费预算为2.7万元。

按照有关工作要求，在项目主体部分（即“一张图”数据整理与入库、完善平台系统建设、网络安全建设）招投标前，应完成项目建设实施方案的评审、密码应用备案、网络等保备案等工作。

2024年下半年以来，我局持续加大协调力度，加快推进2024年林芝市国土空间规划监督实施工作的“一张图”数据整理与入库、完善平台系统建设、网络安全建设事项主体项目、项目监理建设等事项，同步做好资金支付，切实加快项目进度与项目资金支付进度。根据项目建设实际进展，我局于2024年10月完成支出1503920元；2024年11月完成支出67200元；2024年12月完成支出1127940元，项目累计支出进度为68.44%。

- 绩效自评工作组织情况。

- 我局主要领导高度重视项目绩效自评工作，安排科室专人实施开展绩效自评有关工作，科室负责人、分管局领导做好把关。

三、绩效指标分析情况

（一）自评分数。2024年林芝市国土空间规划监督实施工作总体进度良好，项目各项工作有序推进，目前已完成项目主体工程，项目已具备既定功能，总体效益较好，为今后数字林芝建设及自然资源信息化发展提供有力保障，自评分数为90.91分。

（二）评价指标分析。

1. 过程。资金支出率较慢，监管有效性好。

2. 产出。项目实现了已批已备案的详细规划、村庄规划数据成果入库数量达到100%，原定指标值为90%。项目完成了国家战略重大项目专题、详细规划专题、村庄规划专题等子模块建设数量3个，原定指标值为3个。项目尚未完成网络安全等级保护测评，原定指标值为通过网络安全等级保护测评。项目尚未完成网络安全密码保护测评，原定指标值为通过网络安全密码保护测评。

项目在合同约定的时间内完成相应的建设内容的90%，原定指标值为90%。项目实际使用金额为399.28万元，预算金额为401.7万元，项目金额控制在预算内。

3. 效益。项目实现了重大项目规划符合性分析，使用效果优，原定指标值为良。项目建设实现了持续落实国土空间规划监督实施工作，效果为优，原定指标值为良。项目使用人（用户）对技术服务事项认可度为96%，原定指标值为95%。

四、改进意见

项目进度较为缓慢，资金支出较慢针对资金支出进度较为缓慢情况，我局持续加大协调力度，以加快推进2024年林芝市国土空间规划监督实施工作的“一张图”数据整理与入库、完善平台系统建设、网络安全建设事项主体项目、项目监理建设等事项，同步做好资金支付，切实加快项目进度与项目资金支付进度。

五、其他需要说明的情况

该项目申请立项时，项目所申报经费涵盖了自建业务应用系统及设备安全可替代、机房改造建设等经费；项目立项充分考虑了项目网络安全因素，故在项目绩效自评指标上，设定了“通过网络安全等级保护测评”、“通过主管部门网络安全等级保护测评”两个定性指标。后续项目在财政资金下达时，未涉及自建业务应用系统及设备安全可替代、机房改造建设两项经费，故自建业务应用系统及设备安全可替代、机房改造建设未进行实际建设，而这两项内容是通过网络安全等级保护测评、通过主管部门网络安全等级保护测评的重要支撑，因此在当前客观条件下，“通过网络安全等级保护测评”、“通过主管部门网络安全等级保护测评”两项指标难以达到通过。

此外，针对该项目建设，市发改委印发了《关于2024年林芝市国土空间规划监督实施工作项目实施方案的批复》、《关于林芝市 2024年国土空间规划监督实施方案项目建议书的批复》等文件，文件建设内容均未涉及自建业务应用系统及设备安全可替代、机房改造建设。

因此，在项目整体绩效评价时，应充分考虑该情况。