附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：多测合一信息服务平台建设

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：拉珍

联系电话：13658949990

填报日期：2025年5月15日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

根据西藏自治区关于在全区全面推行工程建设项目“多测合一”改革，对工程项目的用地、规划、施工、竣工验收及不动产登记等阶段，实现对同一标的物只测一次、同一测绘事项由同一家测绘单位承担、全流程实现测绘成果共享互认。数据库平台的建设和改革，对提升我市工程项目的用地、规划、施工、竣工验收及不动产登记等，提升服务效率，破除行业垄断，减轻企业负担，优化市场环境，不断激发市场主体。预算资金181.6万元，最终中标价格为180万元。

二、绩效自评工作组织情况。

自2025年5月13日收到《林芝市财政局关于开展2024年度市级财政资金项目支出绩效自评工作的通知》，我局高度重视，及时组织各科室对本科室涉及的财政资金项目进行自评。

三、绩效指标分析情况

（一）根据方案附件1：项目绩效自评指标评分表的自评要求，多测合一信息服务平台建设自评得分99.93分。

（二）评价指标分析。

1. 2024年3月11日，我局发布政府采购意向，并选取了陕西冠标项目管理有限公司作为我局的招标代理机构，于2024年4月12日在林芝公共资源交易中心以竞争性磋商的方式确定了自然资源部第三大地测量队为中标供应商，中标价为180万元，项目于2024年11月27日通过自治区专家验收。

2. 最终形成林芝市多测合一信息管理平台，并于验收后投入使用。

3. 多测合一信息平台的建设使工程项目的用地、规划、施工、竣工验收及不动产登记等阶段，实现对同一标的物只测一次、同一测绘事项由同一家测绘单位承担、全流程实现测绘成果共享互认。对提升我市工程项目的用地、规划、施工、竣工验收及不动产登记等，提升服务效率，破除行业垄断，减轻企业负担，优化市场环境，不断激发市场主体。

四、改进意见（计划）

无。

五、其他需要说明的情况

无。