附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：草原承包经营权确权登记颁证市级监理及验收项目

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：拉珍

联系电话：13658949990

填报日期：2025年5月17日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

- 根据草原确权办下发的《关于加强全区草原承包经营权确权登记颁证工作质量管理的通知》（草原确权办[2021]2号）等文件要求以及自然资源厅到我市调研时提出的相关建议，保障我市草原承包经营权确权登记颁证工作顺利开展，开展林芝市市级草原承包经营权确权登记颁证工作进行市级监理及验收的项目。2023年共预算150万元，中标价149.6万元，2024年结转资金89.76万元。

二、绩效自评工作组织情况。

自2025年5月13日收到《林芝市财政局关于开展2024年度市级财政资金项目支出绩效自评工作的通知》，我局高度重视，及时组织各科室对本科室涉及的财政资金项目进行自评。

三、绩效指标分析情况

（一）根据方案附件1：项目绩效自评指标评分表的自评要求，草原承包经营权确权登记颁证市级监理及验收项目自评得分100分。

（二）评价指标分析。

1. 2023年2月9日，我局发布政府采购意向，并选取了四川五洲招标代理有限公司西藏分公司作为我局的招标代理机构，于2023年4月14日在林芝公共资源交易中心以公共招标的方式确定了四川测绘地理信息局测绘技术服务中心为中标供应商，中标价为149.6万元，2024年结转资金为89.76万元，项目于2024年10月30日已完成除工布江达县外6县（区、市）的市级验收。

2. 形成最终成果，并按照西藏自治区自然资源厅要求将成果提交至自治区自然资源厅。

3. 该项目的实施能够保证草原承包经营权确权登记颁证工作的真实性、准确性，对草场分布情况有更直观的表示，为发展经济提供依据；能更为准确的确定草场的归属方，一定程度的缓和各个归属方对草场的争执；对草场分布及变化情况有一定了解，更合理的利用和开发草场，维持可持续开发和利用；加深农户对于草场分布及草场面积的了解程度。

四、改进意见（计划）

无。

五、其他需要说明的情况

无。